|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych 50-368 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5 tel. 071/ 784-15-63, fax. 784-00-45 www.am.wroc.pl zpj@adm.am.wroc,pl |  |
| --- | --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

AKADEMIA  MEDYCZNA  WE WROCŁAWIU

ul.  PASTEURA 1 ;        50-367 WROCŁAW

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu nieograniczonego  o wartości  poniżej 60 000 Euro

(nr sprawy: AM/ AZ/ PN- 06/09)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne  wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.

ZATWIERDZAM:

Data  12.01.2009 r                                                                            Kanclerz AM

Mgr  Artur Parafiński

#### Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Akademia Medyczna we Wrocławiu, 50-541 Wrocław przy ul.   Pasteura 1, nazwana w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne wg. załączników wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.

Projekt należy wykonać w branżach: architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, projekt zabezpieczeń p.poż.

Ogłoszenie o postępowaniu  opublikowane zostało w dniu  14.01.2009 r w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 14889 -2009 a także  zamieszczone na tablicy ogłoszeń w  budynku przy ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław  w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz na stronie internetowej: http:// www.am.wroc.pl

# INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19 poz, 177 z dnia 9 lutego 2004r z późn. zm. zwaną dalej ustawą.

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcy stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia ofert należy traktować niniejszą specyfikację oraz dokumentację określoną w rozdz.II  SIWZ

- Wymaga się, aby wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty (w tym koszty wizji lokalnej na miejscu realizowanego zadania).

- Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Od Wykonawcy oczekuje się profesjonalizmu i wysokiej staranności w realizacji zlecenia.

- Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy jeżeli wykonawca część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy musi ją wskazać w ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

# II 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia publicznego:  USŁUGA

numer klasyfikacji zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot -  74.22.20.00-1   Usługi Projektowania architektonicznego.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne wg. załączników wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.

Projekt należy wykonać w branżach: architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, projekt zabezpieczeń p.poż.

Stan istniejący:

Pomieszczenia typowane do modernizacji wymagają wykonania prac adaptacyjnych we wszystkich branżach.

Zakres rzeczowy do prac projektowych obejmuje:

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celów projektowych.

- Dokonanie koniecznych ( jeśli zajdzie taka potrzeba) ekspertyz technicznych oceny stanu technicznego obiektu celem przyjęcia odpowiedniej technologii robót budowlanych.

- Koncepcja programowa budowlano- instalacyjna i technologiczna ze szczegółowym opisem docelowej funkcji pomieszczeń uzgodniona i zatwierdzona przez upoważnionych pracowników Akademii Medycznej:

-Prodziekanem ds. Naukowych WZP- prof. dr hab. Tadeuszem Łukieńczukiem

- Inspektorem BHP i P.Poż. Akademii Medycznej

- Branżowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego AM

- Ośrodkiem Sieciowo-Komputerowym AM

- Koordynatorem ds. Łączności AM

- Działem Aparatury Naukowej AM

- Sporządzenie bilansów energetycznych mediów oraz wystąpienie do właściwych organów o zwiększenie przydziału ( jeżeli zajdzie taka potrzeba)

- Zgodnie z sugestiami Użytkownika należy przewidzieć:

a) Parter lewe skrzydło

- z pomieszczeń biblioteki i magazynu biblioteki zrobić 4 pokoje nauczycielskie

- z pomieszczeń magazynu żywności, magazynu i pomieszczeń chłodziarek zrobić 2 pokoje nauczycielskie

- ze zmywalni i kuchni zrobić salę wykładową na 110 osób

- z warsztatu konserwatorskiego zrobić magazyn dla dziekanatu i schowek dla ekipy sprzątającej

- z portierni i pokoju do niej przylegającego zrobić szatnię, portiernię i magazyn dla portierni.

- Sala nr 19 pozostanie salą seminaryjną na 60 osób

- Sala nr 20 pozostanie pracownią ćwiczeniową

- Z WC i pomieszczenia przylegającego do WC zrobić dwie toalety, w ytm jedna dla osób niepełnosprawnych.

b) I piętro

- z pokoju 105 zrobić 3 pokoje: 1 dla dziekana, 2 dla dziekanatu

- pokój nr 106 przystosować na potrzeby rekrutacji ( internet, telefon)

- Dokumentacja techniczna ma zawierać w szczególności:

- projekt budowlany w skali 1:50

- projekty wykonawcze- we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z koncepcji i projektu budowlanego w skali 1:50

- przedmiary robót z podziałem na branże

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże

- Specyfikacje techniczną  wykonania i odbioru robót w formie druku oraz pliku zapisanego w formie elektronicznej

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dokumentację projektową należy wykonać w branżach:

- budowlano- architektonicznej

- konstrukcyjnej

- instalacji sanitarnych

- projekt wnętrz z proponowanym ustawieniem mebli

- projekt zabezpieczeń p.poż. jako oddzielne opracowanie

- projekt instalacji elektrycznej, telefonicznej, komputerowej i audiowideo.

- Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej - ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r                     /Dz.U. Nr 202 poz. 2072/.

- Opracowanie należy wykonać w 5-ciu egzemplarzach zbroszurowanych i na

dwóch nośnikach elektronicznych: dokumentacja projektowa w programie

pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w programie kosztorysowym „Norma” i pdf.

10.  Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków ( jeżeli jest to wymagane przepisami prawa)

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ( Inwestora) Decyzji o pozwoleniu na budowę lub remont.

- Zamawiający zastrzega zlecenie koreferatu celem zweryfikowania dokumentacji projektowej. W przypadku ujawnienia  nieprawidłowości koszt koreferatu ponosi jednostka projektowa.

- Zamawiający dokona zapłaty 70% ceny umownej za przyjęty protokołem przedmiot umowy w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę ( remontu) w sytuacji gdy nie wynikną żadne zastrzeżenia. Zamawiający dokona zapłaty 30% ceny umownej po przekazaniu prawomocnego dokumentu pozwolenia na budowę( remontu) w sytuacji gdy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

##### III	WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Ostateczny nieprzekraczalny termin zakończenia  przedmiotu zamówienia: 120 dni kalendarzowych  od daty podpisania umowy.

### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Ocena spełnienia warunków wymaganych od  Oferentów zostanie dokonana wg formuły

„spełnia – nie spełnia”  po sprawdzeniu czy Oferent :

- nie podlega  wykluczeniu na podstawie art.24 i art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych,

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi

i prowadzi działalność w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia

-   posiada  uprawnienia projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia                                                                      i doświadczenie zawodowe min 5 letnie

- posiada potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia przy założeniu iż   zapłata     za wykonane  zlecenie,  może być dokonana  21 dni po odbiorze końcowym.

-    wykaże, że wykonał min  3 podobne zlecenia  w ciągu ostatnich 3 lat,

-     załączony i podpisany projekt umowy

Nie spełnienie powyższych warunków  przez Oferenta spowoduje odrzucenie jego oferty.

2.  Wymagane dokumenty potwierdzające ważność oferty.

-. Oświadczenie oferenta, że: nie podlega wykluczeniu   z  postępowania na podstawie art. 24 oraz ,  że spełnia wymagania  określone w art. 22    – wzór oświadczenia  - załącznik     do SIWZ

-. Aktualny wyciąg z rejestru sądowego firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada   przedmiotowi  zamówienia oraz  zawierający aktualny wykaz osób  uprawnionych do reprezentowania oferenta wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Zaświadczenie,  że oferent nie zalega   z płatnościami w ZUS i US  lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie płatności na raty, wystawione nie wcześniej niż  3 miesięcy  przed terminem składania ofert.

-    Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu odszkodowania za błędy projektowe czy nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę min. 50.000,00 Euro.

-   Wykaz zrealizowanych zleceń o podobnym zakresie (min. 3), wykonanych w ciągu ostatnich

trzech lat ( potwierdzone referencjami)

-     Podpisany projekt umowy

-      Przedstawienie uprawnień   niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania w specjalnościach:

* architektonicznych bez ograniczeń

* konstrukcyjno- budowlanych bez ograniczeń

* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan.,

* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

V.  DOKUMENTACJA  SKŁADAJĄCA SIĘ NA OFERTĘ :

Załącznik nr 1  – Formularz cenowy z przedstawionymi warunkami gwarancyjnymi, oraz

zadeklarowaną  datą zakończenia realizacji zlecenia.

Załącznik nr 2 -  Harmonogram prac  uwzględniający terminowe rozliczenia

z zakresu wykonanych prac.

Załącznik nr  3 - Akceptacja warunków umownych - na projekcie umowy;

Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań

w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 		                      lub innych dokumentów, pełnomocnictwa do reprezentowania 				          wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i 			           zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### VI 	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

- Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach merytorycznych zamówienia jest:

Prof.dr hab. Tadeusz Łukieńczuk- Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Zdrowia Publicznego AM – tel. 071 341-95-33

Danuta Tabaka- Wydzial Zdrowia Publicznego  tel. 071 341-95-33

inż. Marian Jakubowski- Inspektor budowlany

mgr inż. Lesław Szeliga  - Inspektor instalacji elektrycznej   tel.  071/ 784-11-80

mgr inż. Grażyna Tuszyńsk- Inspektor  instalacji sanitarnej tel.071/ 784-11-80

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Odpowiedzi wraz z treścią zapytania Zamawiający umieści na stronie internetowej – www.am.wroc.pl w dziale „przetargi”

- Gdyby Zamawiający wprowadził przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści dokumentów przetargowych, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej.

- Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna.

.

### VII 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Każdy uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

VIII 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	.Sposób przygotowania oferty.

a)	Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na formularzu ofertowym, zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być czytelnie wypełniona w sposób trwały.

b)	Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być wówczas dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu ofert (w przeznaczonych na podpis miejscach) oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę

c)	Składane kserokopie uważane będą za dokument wiarygodny, jeśli będą czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. W przeciwnym wypadku nie będą brane pod uwagę.

d)	Oferta winna być sporządzona w języku polskim, a dokumenty napisane w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

e)	Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

f)	W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o:

•zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w rozdz.V;

•spięcie dokumentów w sposób trwały;

•ponumerowanie kolejno stron.

- Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników.

- Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art 86 ust.4. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: ”Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone.(art. 89 ust.1).

IX 	SKŁADANIE OFERT.

- Oznakowanie ofert

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej :

Oferta przetargowa :

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne  wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego

wraz z uwagą - nie otwierać przed dniem  03.02.2009 do godz. 10:00

2.	Termin składania ofert

a) Oferty należy składać na adres Zamawiającego :

Zespół ds. Zamówień Publicznych  Akademii Medycznej we Wrocławiu,                           50- 368 Wrocław ul.  Mikulicza- Radeckiego 5,   do dnia 03.02.2009 r                       do godz. 10:00  pokój 221

b) oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu;

c) za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego,

d) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać ofertę po upływie terminu składania ofert.

### X 	OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.02.2009 godz. 11:00  w Zespole ds. Zamówień Publicznych  Akademii Medycznej we Wrocławiu, 50- 368 Wrocław ul.  Mikulicza- Radeckiego 5, w  pokoju nr  31 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

2.  Otwarcie ofert jest jawne.

3.  Zamawiający ogłosi Oferentom:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana ,

- cenę ofertową;

- termin wykonania zamówienia;

- przyjęty okres gwarancji;

- warunki płatności;

XI	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w rozdz. II SIWZ,  uzgodnione będzie w umowie w postaci ceny  ryczałtowej.

  - W cenie ryczałtowej mieścić się musi całkowity koszt  realizacji przedmiotu zamówienia,  uzgodnień, opinii, decyzji i innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wycenę należy przedstawić na formularzu cenowym wg. załączonego wzoru– zał. nr 2 do SIWZ,  jako  cenę netto – bez podatku VAT  i   brutto - łącznie z podatkiem VAT.

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

  - Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach lub alternatywach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

XII 	KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

| ## LP | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena przedmiotu zamówienia | 100 | 100 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 100 Cena oferty badanej |
| 2 | Razem | 100 | 100 |  |

2.  Wybór oferty .

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym przetargu.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta:

- spełni wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych;

- uzyska najwyższą ilość punktów po uwzględnieniu w/w kryterium;

- nie została odrzucona w trybie art.89

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem oczywistych omyłek.

- Zamawiający zgodnie z art.87 ust.2  ustawy poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących oferty lub elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający na podstawie art. 90 ust 3 odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII  POSTANOWIENIA UMOWNE I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY

1. Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.

2. Wszyscy Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną zawiadomieni pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ze wskazaniem firmy, adresu tego którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do przedstawienia w siedzibie zamawiającego, w terminie podanym w zawiadomieniu, podpisanej umowy zgodnej z projektem załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoją ofertą,.

### XIV	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy w postaci protestu ( art. 180 – 183 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zatwierdzam: