#### Umowa Nr  AM / AZ / PN - 06 / 09           Projekt   umowy

#### sporządzona  w dniu 00.00.2009 r  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.04 r

#### Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2007 r. Nr 233 poz. 1665 ze zmianami),  pomiędzy :

# AKADEMIĄ  MEDYCZNĄ WE  WROCŁAWIU

# ul .Pasteura 1, 50-367 Wrocław   tel. 071/ 784-10-02  fax 784-00-07

NIP : 896-000-57-79         REGON: 000288981

którą reprezentuje :

1.  Kanclerz AM                      - mgr Artur Parafiński

2.  Kwestor AM                       - mgr Elżbieta Urban

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

następującej treści :

§  1

Na podstawie postępowania  nr  AM /AZ / PN- 06 /  09 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Roz.3 Oddz. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca wykonanie  dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne wg. załączników wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.– zwanego dalej przedmiotem umowy ,  a  Wykonawca przyjmuje powyższe zlecenie do wykonania na warunkach  określonych niniejszą umową.

§  2

#### Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne wg. załączników wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.

Projekt należy wykonać w branżach: architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, projekt zabezpieczeń p.poż.

Zakres rzeczowy do prac projektowych obejmuje:

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celów projektowych.

- Dokonanie koniecznych ( jeśli zajdzie taka potrzeba) ekspertyz technicznych oceny stanu technicznego obiektu celem przyjęcia odpowiedniej technologii robót budowlanych.

- Koncepcja programowa budowlano- instalacyjna i technologiczna ze szczegółowym opisem docelowej funkcji pomieszczeń uzgodniona i zatwierdzona przez upoważnionych pracowników Akademii Medycznej:

-Prodziekanem ds. Naukowych WZP- prof. dr hab. Tadeuszem Łukieńczukiem

- Inspektorem BHP i P.Poż. Akademii Medycznej

- Branżowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego AM

- Ośrodkiem Sieciowo-Komputerowym AM

- Koordynatorem ds. Łączności AM

- Działem Aparatury Naukowej AM

- Sporządzenie bilansów energetycznych mediów oraz wystąpienie do właściwych organów o zwiększenie przydziału ( jeżeli zajdzie taka potrzeba)

- Zgodnie z sugestiami Użytkownika należy przewidzieć:

a) Parter lewe skrzydło

- z pomieszczeń biblioteki i magazynu biblioteki zrobić 4 pokoje nauczycielskie

- z pomieszczeń magazynu żywności, magazynu i pomieszczeń chłodziarek zrobić 2 pokoje nauczycielskie

- ze zmywalni i kuchni zrobić salę wykładową na 110 osób

- z warsztatu konserwatorskiego zrobić magazyn dla dziekanatu i schowek dla ekipy sprzątającej

- z portierni i pokoju do niej przylegającego zrobić szatnię, portiernię i magazyn dla portierni.

- Sala nr 19 pozostanie salą seminaryjną na 60 osób

- Sala nr 20 pozostanie pracownią ćwiczeniową

- Z WC i pomieszczenia przylegającego do WC zrobić dwie toalety, w ytm jedna dla osób niepełnosprawnych.

b) I piętro

- z pokoju 105 zrobić 3 pokoje: 1 dla dziekana, 2 dla dziekanatu

- pokój nr 106 przystosować na potrzeby rekrutacji ( internet, telefon)

- Dokumentacja techniczna ma zawierać w szczególności:

- projekt budowlany w skali 1:50

- projekty wykonawcze- we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z koncepcji i projektu budowlanego w skali 1:50

- przedmiary robót z podziałem na branże

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże

- Specyfikacje techniczną  wykonania i odbioru robót w formie druku oraz pliku zapisanego w formie elektronicznej

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dokumentację projektową należy wykonać w branżach:

- budowlano- architektonicznej

- konstrukcyjnej

- instalacji sanitarnych

- projekt wnętrz z proponowanym ustawieniem mebli

- projekt zabezpieczeń p.poż. jako oddzielne opracowanie

- projekt instalacji elektrycznej, telefonicznej, komputerowej i audiowideo.

- Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej - ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r                     /Dz.U. Nr 202 poz. 2072/.

- Opracowanie należy wykonać w 5-ciu egzemplarzach zbroszurowanych i na

dwóch nośnikach elektronicznych: dokumentacja projektowa w programie

pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w programie kosztorysowym „Norma” i pdf.

10.  Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków ( jeżeli jest to wymagane przepisami prawa)

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ( Inwestora) Decyzji o pozwoleniu na budowę lub remont.

- Zamawiający zastrzega zlecenie koreferatu celem zweryfikowania dokumentacji projektowej. W przypadku ujawnienia  nieprawidłowości koszt koreferatu ponosi jednostka projektowa.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconego opracowania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  oraz  przy dołożeniu niezbędnej staranności.  Wykonawca  potwierdza, że posiada  polisę ubezpieczeniową    OC od  odpowiedzialności cywilnej,  która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 17.04.2002 r  jest obowiązkowa dla grupy zawodowej  architektów oraz inżynierów budownictwa.                           Na podstawie  posiadanej polisy OC ...................... Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za  błędy  projektowe ujawnione po  wykonaniu  robót  zgodnie z dokumentacją projektową będącą  przedmiotem umowy, do kwoty  50.000,00 EURO.

§ 4

Cena:

1.Ogólna cena ryczałtowa przedmiotu umowy wg. Formularza Ofertowego, złożonego w postępowaniu przetargowym w dniu 00.00.09r. wynosi: netto:    PLN , brutto z obowiązującym podatkiem VAT:  PLN (słownie:                                                                                                             PLN)

2. Zamawiający dokona zapłaty 70% ceny umownej za przyjęty protokołem przedmiot umowy w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę ( remontu) w sytuacji gdy nie wynikną żadne zastrzeżenia. Zamawiający dokona zapłaty 30% ceny umownej po przekazaniu prawomocnego dokumentu pozwolenia na budowę( remontu) w sytuacji gdy nie wynikną żadne zastrzeżenia.

§ 5

Termin:

Wykonawca zobowiązuje wykonać dokumentację  określoną  w przedmiocie umowy w terminie                     do 00.00 2009 r.

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentacji o pozwolenie

na budowę.

§ 6

1.  Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące braków lub wad w dostarczonym mu             opracowaniu  oraz uzasadnione żądania ewentualnych uzupełnień lub poprawek wynikłych                   z winy Wykonawcy muszą być zgłoszone  pisemnie  w terminie 10 dni od daty przekazania dokumentacji.

Jeżeli Zamawiający nie sprecyzuje swoich uwag dotyczących opracowania będącego przedmiotem umowy w terminie 10 dni od daty jej przekazania przez Wykonawcę, ma obowiązek  przyjęcia  i  podpisania protokółu odbioru przedmiotu  umowy bez poprawek.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania, wynikłe nie z winy Wykonawcy  mogą być przyjęte do wykonania na podstawie oddzielnego zlecenia po uprzednim ustaleniu wartości robót i terminu wykonania

§ 7

- Dokumentację  projektową  będącą  przedmiotem umowy ( projekty, kosztorysy, przedmiary, specyfikację robót)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu   w formie elektronicznej na  nośniku  CD w 2 egz. oraz  w formie zbroszurowanej   w  5 egz,  w siedzibie  Zamawiającego.

- Decyzję  o odbiorze  Dokumentacji będącej  przedmiotem umowy Zamawiający  podejmie                  w ciągu   10 dni od  daty  jej otrzymania,  przez podpisanie protokółu odbioru.

3.  Zapłata należności  za przyjęty protokółem odbioru przedmiot umowy nastąpi po dostarczeniu dokumentacji i pozwolenia na budowę w sytuacji gdy nie wynikną żadne zastrzeżenia,  realizowana będzie w wysokości określonej  w  §  4 umowy,  przelewem na konto Wykonawcy,  w  terminie 21 dni  od daty  wpływu faktury VAT do Zamawiającego i daty podpisania protokółu odbioru przedmiotu umowy.

4.  Osobami uprawnionymi do podpisania protokółu odbioru jest Inspektor Nadzoru ds. budowlanych.................................................

§ 8

Kary umowne :

Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy z  przyczyn niezależnych od  Zamawiającego  w wysokości  0,20% wynagrodzenia umownego (§ 4 umowy)  za każdy dzień zwłoki .

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego,  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie         o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 9

Ustalenia końcowe:

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron  i zachowania formy pisemnej oraz mogą być dokonane w granicach unormowania  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,  ustawy                     Prawo zamówień   publicznych  i  innych obowiązujących przepisów prawa.

- Obie strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych,  a w  przypadku braku  porozumienia  sprawy  sporne  będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4.  Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby podane poniżej:

-ze strony  Wykonawcy :                                                                                                                          -ze strony  Zamawiającego -

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  trzy dla  Zamawiającego  jeden dla Wykonawcy .

WYKONAWCA				                ZAMAWIAJĄCY

data:                                                                               data: